Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Logar | C | B | M | 1 |
| 2 | Cadastrar usuário | C | B | B | 1 |
| 3 | Atualizar usuário | C | B | B | 1 |
| 4 | Cadastrar clientes | C | B | M | 1 |
| 5 | Atualizar clientes | C | B | B | 1 |
| 6 | Validar Campos de Cadastro | I | B | B | 1 |
| 7 | Cadastrar serviços | C | B | M | 1 |
| 8 | Atualizar serviço | C | B | B | 1 |
| 9 | Localizar mensageiro | I | B | M | 2 |
| 10 | Notificação | I | B | M | 2 |
| 11 | Navegar pelas rotas exibida pelo mapa no mobile | I | B | M | 2 |
| 12 | Listar ordem de serviço no mobile | I | B | M | 2 |
| 13 | Atualização real-time assíncrona | I | A | M | 2 |
| 14 | Perfil de usuário | I | A | A | 2 |
| 15 | Status do mensageiro | I | A | A | 2 |
| 16 | Integração com a API Google | I | M | A | 2 |